АИС «Редактор контента». Релизный план второго этапа проекта по созданию системы.

Глоссарий

«Рич-клиент»  в текущем проекте - это клиент, отличающийся от «тонкого» тем, что реализует принципы распределенной бизнес логики и управления данными – то есть часть скриптов бизнес-логики выполняется локально на ПК пользователя и часть данных до коммита на сервер также хранится локально.  Выбор такого клиента обусловлен требованием минимизации возможных потерь данных в ходе редактирования на рабочем месте авторов прогулок и верстальщиков из-за возможных проблем с каналом связи, а также требованием максимального быстродействия на рабочем месте персонала редакции.  .

Блокировка (англ. lock) — это отметка о захвате объекта транзакций в ограниченный или исключительный доступ с целью предотвращения коллизий и поддержания целостности данных.  Выбрана «оптимистичная» блокировка,  при обращении нескольких сессий к данным одного сегмента контента.

Оптимистическая блокировка в текущем проекте – обеспечивает минимальное количество блокировок данных – в идеале система работает без блокировок данных. Перед записью модифицированных данных в рич клиенте в базу данных на сервере (коммитом) перепроверяется значение каждого измененного атрибута записываемых данных, и если оно изменилось с момента получения данных на рич клиент, то используется схема разрешения коллизий с принятием решения об окончательном коммите инициатором изменений. Если значение выделенного атрибута не изменилось — производится фиксация модификаций. Если значение изменилось, то на рич клиенте отображаются одновременно данные к коммиту и данные с подсвеченными изменениями с момента получения данных на рич клиент. Окончательное решение о перезапили или отмене коммита остается за пользователем.

Открытые вопросы и проблемы

В этом разделе отражены максимально имеющиеся и выявленные проблемы и критичные моменты для бизнеса с т.з. использвоания РК.

Текущий (локальный) релиз Редактора контента не позволяет закрыть следующие потребности бизнеса:

- Интерфейс ПО

  - Организовать возможность работы с деревом сегментов – видеть все сегменты, как в «дереве», так и на карте (билд 2.3)

  - Интерфейс франчайзи – отдельный (билд 4.1, 4.2)

  - Интерфейс UGC – отдельный  (билд 4.1, 4.2)

  - Интерфейс АРМов по настройке вф для франчайзи – отдельный  (билд 3.1)

- БД и Д

  - Вести  единую централизованную базу данных сегментов контента компании «...» (билд 2.2)

  - Организовать  единую структуру хранения и обработки данных для франчайзи «…» с разнесением на физически разные БД (билд 4.2)

  - Уровень блокировок – минимально возможный – часть сегмента прогулки (в идеале – конкретное одно поле) (билд 2.3)

  - Тип блокировок – оптимистичная блокировка (смотри глоссарий) (билд 2.3)

- ПО

  - Организовать рабочие места удаленных сотрудников – писателей, верстальщиков (билд 2.4)

  - Организовать доступ удаленных пользователей  к редактированию и скачиванию сегментов контента компании «...»  (билд 2.4)

  - Тип клиента – рич клиент (см. глоссарий) – реализация распределенной бизнес логики с управлением транзакциями и данными (билд 2.3)

- WorkFlow

  - Организовать автоматизированное рабочее место Главного редактора с функциями:  редактирования,  постановки формализованных задач и отслеживания статусов их решения  (билд 3.2, 3.3)

  - Гибкая настройка WorkFlow (билд 3.3, 4.2)

  - WorkFlow должен учитывать тип пользователя (их права и полномочия на работы и артефакты), состояние выполнения процесса (какие работы в каком статусе), состояние входных и выходных артефактов (их статусы)  и взаимосвязи выполнения работ. (билд 3.3, 4.2)

  - АРМ по настройке WF должен позволять задавать настройки для всех составляющих предыдущего пункта ) (билд 3.3, 4.2)

Релизы и цели релизов

| Релиз | Цели и задачи релиза | Ожидаемое время выхода релиза (план) |
| --- | --- | --- |
| - Локальная (desktop) система | # Цель: Быстрое получение действующего десктопного инструмента верстки контента # Задачи релиза: - Функциональное покрытие всех процедур верстки контента - Получение инструмента, позволяющего импортировать и использовать накопленные ранее материалы - Получение конечного продукта в виде прогулок (сегментов контента) в формате системы «Аудиогид» - Первичное накопление базы данных сегментов контента (прогулок) | 01/01/2020 |
| - Серверная система | # Цель: Получение единого серверного решения, которое обеспечит коллективную работу редакции в соответствии со специализациями (типами пользователей), а также обеспечит оптимальное хранение, защиту и доступ к информации как сотрудников офиса «…», так и сотрудников редакции, работающих дистанционно. # Задачи релиза: - Повышение продуктивности работы редакции за счет появления возможности коллективной работы над одним сегментом контента, в том числе и с участием редакторов, работающих удаленно - Объединение разрозненных сегментов контента в единую базу данных и получение цельной картины покрытия сервиса по городам и странам (накопление базы данных сегментов контента на сервере) - Повышение надежности хранения информации - Реализация удобного для редакции интерфейса | 01/03/2020 |
| - WorkFlow система | # Цель: Обеспечение настройки, управления и контроля за бизнес процессом создания контента # Задачи релиза: - Получение инструмента, обеспечивающего настройку и управление бизнес-процессом создания контента и всеми его составляющими (работами, артефактами, ролями, состояниями сущностей, последовательностью выполнения работ, уведомлений, задач) - Получение инструмента для контроля за выполнением бизнес процесса создания контента - Накопление и обработка (интерпретация и отображение + отчеты) статистических данных о накопленном контенте и метриках выполнения процессов | 01/06/2020 |
| - Коммерческое приложение (франчайзи, пользователи UGC) | # Цель: Получение коммерческой системы, нацеленной на удовлетворение потребности в инструменте верстки и контроля над бизнес процессом создания контента франчайзи компании «...», а также сторонних покупателей ресурса системы для верстки user generated content (UGC) # Задачи релиза: - Получение инструмента настройки выделенных баз данных для франчайзи и доступов к ним - Инструмент персонализации настроек бизнес процесса создания контента для франчайзи и UGC - Получение специального универсального интерфейса для пользователей франчайзи - Создание базы данных для пользователей UGC и организация безопасного персонального доступа для пользователей UGC - Получение специального универсального интерфейса для пользователей UGC - Накопление и обработка (интерпретация и отображение + отчеты) статистических данных о накопленном контенте и метриках выполнения процессов по франчайзи и UGC | 01/10/2020 |

Предварительный план билдов и фиче-лист  серверной системы

(Зеленым фоном в таблице выделены архитектурные вехи)

| № билда | Ожидаемая дата выхода релиза | Название билда | Цель билда | Фиче-лист | Оценка трудоемкости релиза | Оценка стоимости релиза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Релиз «Серверная система» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 27.07.2012 | # Архитектурный каркас | Получение архитектурного каркаса сервера приложений, соответствующего требованиям ТЗ (по результатам Unit-тестов API, нагрузочного тестирования) | Архитектурный каркас сервера приложений Архитектурный каркас сервера приложений Unit-тесты API Нагрузочное тестирование Архитектурное ревю по результатам тестов |  |  |
| 2.2 | 10.08.2012 | # Сервер приложений | Получение сервера приложений и его установка на обоих серверах; получение инструмента экспорта/импорта сегментов контента на сервера; организация репликации баз данных между серверами в соответствии с требованиями ТЗ | 1-й Этап Схемы развертывания: Сервер приложений, но без Клиента (см Приложение 1., рис.1) 2-й Этап Схемы развертывания: Репликация, но нет клиента, способного работать напрямую с сервером в ДЦ (см Приложение 1, рис.2) Реализован сервер приложения и размещен на серверах заказчика: на локальном сервере и веб-сервере. Создан программный интерфейс загрузки и выгрузки прогулок на сервер (как на локальный, так и на веб) (ОВ (обзор вариантов использования системы), п. 2.1.); Создан пользовательский интерфейс, который позволяет делать это пользователю (ОВ, п. 2.1.); Настроена и работает автоматическая репликация данных между локальным сервером и сервером в дата-центре. Репликация происходит в режиме близком к реальному времени. (ОВ, п. 2.1.) |  |  |
| 2.3 | 17.08.2012 | Сервер ВНУТРЕННИЙ | Реализован «рич-клиент», что обеспечивает бессбойную работу на локальном сервере (из офиса); Появление полнофункционального «дерева сегментов» (все созданные ранее сегменты импортированы на сервер) | 1.Полностью завершен 1-й этап Схемы развертывания решения (появился клиент) (см Приложение 1, рис.1) 2-й Этап Схемы развертывания: в том же объеме «Дерево сегментов» контента – навигация по сегментам контента осуществляется через отображаемый на экране древовидный список сегментов контента по городам; В «дереве сегментов» реализованы сортировки, фильтры, поиск, драг-н-дропы, перетаскивание, копирование и т.д. в соответствии с ТЗ (ОВ, п. 1.1.); На карте отображаются ИП редактируемого сегмента, и (другим цветом) ИП сопредельных с ним сегментов (ОВ, п. 1.1.); Возможность работать с локальным сервером из офиса (несколько человек с одним сегментом) (ОВ, п. 2.3, 2.4, 3.3.); Возможность импортировать сегменты, создаваемые вне офиса, сохраняется (ОВ, п. 3.2.) |  |  |
| 2.4 | 24.08.2012 | Новый интерфейс | Переход на новый более изящный и дружественный к пользователю интерфейс; Переход на работу с сервером дата-центра (работа на обоих серверах равноценна) | Полностью завершен 2-й этап Схемы развертывания решения (появился полноценный клиент) (см. Приложение 1, рис.2). Новый «юзер-френдли» интерфейс создан и тестируется (пользователь может выбрать каким пользоваться) (ОВ, п. 2.4.); Интерфейс имеет много общего с «Google Earth»: древовидная структура обрабатываемых сущностей (ИП, ИБ, ДП) + привязка фото/аудио/видео контента + привязка к координатам; Новый клиент позволяет работать с любым из серверов, работа на любом из них равноценна. |  |  |
| WorkFlow система |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 31.08.2012 | Интерфейс настройки полномочий | Получение соответствующего требованиям интерфейса настройки прав пользователей (включая права внешних пользователей – франчайзи и клиентов UGC); Появление функциональности ведения статистических данных (интерпретация и отображение + отчеты) по контенту. | Завершен 3-й этап Схемы развертывания решения (появились настройки франчайзи, но WF пока нет) (см. Приложение 1, рис.3). Интерфейс создания франчайзи; Интерфейс настройки прав и полномочий пользователей (как для компании, так и для франчайзи, а также для сторонних пользователей (UGC)) (ОВ, п. 3.1.); Формируются статистические отчеты (интерпретация и отображение + отчеты) по контенту |  |  |
| 3.2 | 07.09.2012 | WorkFlow система | Получение системы, правильно работающей с преднастроенным WF процессом, включая функциональность «Авторский договор». Получение функциональности хранения и обработки картографического и специального контента. | Реализована и работает функциональность "Авторский договор» (ОВ, п. 4.1.) WF процесс жестко настроен по полномочиям, созданным в предыдущем билде, и пользователям (WF процедура может быть настроена как на полномочие в целом , так и на отдельного пользователя). (ОВ, п. 4.1.) Реализована функция подготовки (переработки в требуемый формат) и хранения (поиск, фильтры, привязка к гостинице и т.д.) на сервере карт и спец.контента для города/оператора сервиса (транспортные схемы, памятки туриста, разговорники и т.п.) |  |  |
| 3.3 | 14.09.2012 | Настройка WF | # Получение инструмента, обеспечивающего настройку и управление бизнес-процессом создания контента и всеми его составляющими (работами, артефактами, ролями, состояниями сущностей, последовательностью выполнения работ, уведомлений, задач); # Получение инструмента для контроля за выполнением бизнес процесса создания контента; Реализован интерфейс настройки WF; Реализован интерфейс администрирования процессов WF (общий и для сторонних пользователей) | Появился интерфейс гибкой настройки WF процессов; АРМ Администратора WF снабженный всем необходимым инструментарием (настройка, администрирование); (ОВ, п. 4.2, 4.3, 4.4.) АРМ Главного Редактора, снабженный инструментами контроля за выполнением БП (отчеты, оповещения и т.п.) (ОВ, п. 4.1.) |  |  |
| Коммерческое приложение (франчайзи, пользователи UGC) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 21.09.2012 | Специальная версия интерфейса для пользователей «UGC» | Появление возможности работы с системой через «тонкий» клиент (только для пользователей UGC и некоторых франчайзи); | Реализован новый интерфейс («тонкий» клиент) специально для пользователей UGC. (ОВ, п. 1.2, 1.3) |  |  |
| 4.2 | 28.09.2012 | Бизнес-приложение | # Получение инструмента настройки выделенных баз данных для франчайзи и доступов к ним; # Инструмент персонализации настроек бизнес процесса создания контента для франчайзи и UGC; # Накопление и обработка (интерпретация и отображение + отчеты) статистических данных о накопленном контенте и метриках выполнения процессов по франчайзи и UGC | 4-й этап Схемы развертывания решения завершен (см. Приложение 1, рис.4) АРМ Администратора: Инструмент настройки выделенных баз данных франчайзи и пользователей UGC (пользовательский интерфейс, настройки, права) (ОВ, п.1.2. 1.3, 2.2, 4.2, 4.3, 4.4) АРМ Администратора: Инструмент получения и отображения статистических отчетов о накопленном контенте и метриках выполнения процессов по франчайзи и UGC (интерфейс, права, добавление и редактирование отчетов) |  |  |
| 4.3 | 05.10.2012 | Стабилизация | Устранение мелких несоответствий серверной системы РК ТЗ и ожиданиям заказчика |  |  |  |

Приложение 1:  Схема развертывания

1-й Этап

Рис.1

2-й Этап

Рис.2

3-й Этап

Рис.3

Этап 4

Рис.4